山东港口科技集团青岛公司工程电子签章平台建设项目需求公示

- 项目名称： 山东港口科技集团青岛公司工程电子签章平台建设项目

- 项目预算：  8  万元（是否公示：□是☑否）

- 采购人（采购需求单位）： 山东港口科技集团青岛有限公司 ；合同签订单位： 山东港口科技集团青岛有限公司

- 采购联系人： 杨忠奇 18854882662 （姓名、手机号）

- 项目背景

当前，随着山东港口业务规模的扩大和数字化转型的深入，港口工程项目的管理效率与数据的安全性面临着新形势、新要求和新机遇，传统的纸质签章流程繁琐耗时，无法满足现代港口业务高效运作的需求。为有效支撑集团高质量健康发展目标，结合智慧港口建设思路，开展工程电子签章平台建设项目，旨在运用电子签章技术，实现工程项目的无纸化办公，简化签章流程，提高文件处理速度，并保障签章的法律效力与安全性，为集团的长远发展奠定坚实基础。

- 项目概况

依托数字签名、密码算法等先进手段，构建一个集电子签章、身份认证、文件管理及审批流程于一体的综合性电子签章平台。该平台将集组织用户管理、流程管理、签署中心、印控中心、运维监控等功能于一体，深化覆盖集团所有工程项目的文件签章需求；着力建设印章管理、文档中心与证据中心，通过提供电子及物理印章的制作、审批、使用与监控，以及文档的模板管理、批量签署与流程跟踪，确保签署过程的安全合规与高效便捷，推动工程文件的电子化、自动化处理进程，助力集团高质量发展。

- 建设目标

本项目旨在通过构建一个统一、规范的集成化电子签章平台，提高文件的签署效率，确保签署过程的安全性和法律效力。通过工程文件签署、审批、管理等全流程的线上化处理，提高工作效率，降低运营成本；通过智能化的印章管理，实现电子及物理印章的高效制作、审批、使用与监控，减少人为错误与风险；加强合规管理，助力实现工程项目管理的全面数字化转型，推动港口业务的高质量发展。

- 总体功能要求

该平台主要包含签署中心模块、印控中心模块、文档中心模块、证据中心模块、合同协同、流程管理、运维监控管理、组织用户管理等功能模块。需满足统一的电子签章技术标准，确保对各类表单数据及PDF文件执行高效的数字签名与验证操作，同时兼容国际与国产商用密码算法，以维护信息安全性；需支持多CA证书的数字认证，具备多家CA认证通道，并提供多种认证方式的策略配置；支持从签署发起、执行到流程管理的全链条功能，允许用户根据业务类别进行个性化配置，并提供便捷的签署中心和印控中心模块，以满足对物理印章和电子印章的全面管控需求。

- 实施要求

- 1.实施方式要求

- 采用投标方和招标方共同实施的方式。

- 投标方负责提供及搭建、调试系统运行平台的各功能，确保系统开发平台支持各应用功能开发，确保系统运行后能满足技术规格说明书的各项要求。

- 投标方须提供项目实施的人员名单、人员简介及时间投入计划。投标方应有详细的调研、开发和实施计划、方案和分阶段交付物清单。指定专门负责人进行对接和跟踪，按照双方约定的方案和计划进行实施，并分阶段输出相应的交付物。

- 项目实施期间，核心实施团队必须在招标人指定时间段内在指定地点（青岛）工作。

- 2.实施过程要求

- 投标方应当按照项目管理需求，对相关工作按要求进行管理，包括但不局限于以下：

- 投标方需要详细描述为本次系统建设所能提供的实施项目组织，以及项目管理方案和人员配置方案，列出本项目的项目总监、项目经理、系统架构师、实施顾问、系统开发骨干等人员的人员资质、证书、社保、工作简历、相关项目经历和驻场参与本项目时长。投标方应保证项目组成员的稳定性，项目负责人确定后，不得更换，在项目实施过程中，未经甲方书面同意，不得更改项目人员。项目总监应具有资深的电子签章平台项目管理经验和规划设计工作经验，至少10年及以上电子签章平台项目建设工作经验，熟悉国际、国内大型企业集团电子签章技术，成功领导过3个（含）以上大型企业集团电子签章建设项目，具备优秀的沟通协调、团队管理、问题处理和风险预见及应对能力。项目经理应熟悉电子签章全流程运作，至少5年及以上电子签章平台项目建设工作经验，成功领导2个（含）以上大型企业集团电子签章建设项目，具备优秀的沟通协调、分析问题和解决问题的能力，全程驻场。

- 协作工作：投标方派出的各类型实施人员，接受招标方的管理。

- 实施过程及质量管控工作：项目实施过程中，项目经理应服从招标方安排，负责项目实施过程中参与各方的信息沟通和协调，对项目实施进度、成果等负责。投标方派出的各类型实施人员，应当如期、保质地完成招标人分配的工作任务。工作进度及质量，面向招标方负责。

- 提供实施过程的管控机制：日常例会制度、问题处理机制、沟通协调机制、人员变动管理。

- 保密工作：投标方派出的各类实施人员，应当无条件地服从招标方规定的信息安全保密制度。

- 投标方对本项目的软件产品负责，招标人积极配合，提供必要的工作环境，并选派有关业务和技术人员参加。

- 实施过程中投标方应提供招标方项目管理要求的所有文档，不限于软件需求说明书详细设计说明书、测试记录、测试报告、用户手册、培训记录、试运行报告、验收申请、验收计划书、验收报告。

- 3.实施周期要求

- 自合同签订后2个月内完成系统基础功能搭建，完成与工程建设管理平台的电子签章服务集成并上线试运行，稳定试运行2个月后，投标方可提请进行项目验收。

- 自合同签订后，投标方应根据招标方总体安排，按招标方要求完成方案制作、业务流程梳理、软件配置及安装、项目培训、现场指导、客户化开发及系统上线支持等实施工作。本协议有效期自合同签订之日起有效。

- 招标方在试运行阶段提出的系统缺陷需求，投标方应及时进行完善，并经招标方确认后方可提请验收。

- 4.测试要求

- 测试前制定测试计划和软件测试文档，投标方必须对其所提供的全部系统进行安装、测试和联网调试。测试后，招标方对有异议的功能，有权提出重新进行测试。测试中发现的全部缺点和问题投标方必须纠正，并得到招标方认可，测试期间完成测试记录，测试完成后出具测试报告。

- 5.培训要求

- 投标方在系统建设过程中，应对招标方员工及系统管理员进行全方位的知识转移，使招标方人员能够熟练掌握开发和操作、系统配置与维护、故障处理等工作，确保整个系统的正常运行及业务的开展。

- 投标方应提供免费的技术培训与业务培训，开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。

- 投标方应提供培训计划，列出详细的培训计划，注明每次培训课程的时间、地点及课时；

- 投标方应提供培训大纲，注明每次课程的内容和目的；

- 投标方应提供每次课程的文件和资料；

- 投标方应提供培训教师情况介绍，确定承诺的教师不得更换；

- 培训课程应安排在整个项目计划的合适时间段内。

- 教员应对培训人员进行监督和管理，落实培训结果，并提供培训报告。

- 投标方需对山东港口科技集团青岛公司使用人员进行培训，使其能够熟练掌握系统使用方法，达到可独立完成操作。

- 6.运行环境要求

- 服务器：运行环境应支持IBM Aix、Linux、Windows Server 2008等操作系统；

- 客户端：系统支持Windows 各版本等常见操作系统，包括32位和64位操作系统；

- 浏览器：支持当前主流浏览器（IE、FireFox、Chrome）。

- 数据库：支持当前主要的数据库（Oracle、Sqlserver、DB2、Sybase、Mysql）。

- 工期要求

- 合同签订后2个月内完成与工程建设管理平台的电子签章服务集成并上线试运行。

- 付款方式

采用分期付款方式进行项目资金支付，资金支付方式为港易单。

1.合同签订生效后，完成与工程建设管理平台的电子签章服务集成并上线试运行稳定运行满2个月，由招标方组织进行项目验收，验收合格、双方共同签署验收报告后，支付合同总金额90%；

2.系统验收后一年，质保期满，支付合同总价的10%。