山东港口科技集团青岛公司大数据平台硬件能力提升项目

需求公示

- 项目名称：山东港口科技集团青岛公司大数据平台硬件能力提升项目

- 项目预算： 340 万元（是否公示：□是☑否）

- 采购人（采购需求单位）：山东港口科技集团青岛有限公司 ；合同签订单位：山东港口科技集团青岛有限公司

- 采购联系人： 唐新宇 13793218615（姓名、手机号）

- 项目背景

随着大数据技术的迅猛发展，数据安全与数据处理效率已成为企业竞争力的关键因素。当前，大数据平台在数据安全、数据处理效率等方面存在不足，限制了数据的有效利用，同时也增加了日常的运维保障难度，数据处理效率亟待提升。

- 项目概况

本项目旨在通过升级大数据平台硬件设备，为大数据平台运行提供可靠信息化基础保障，确保系统稳定运行，项目的实施将显著增强数据处理效率与数据库的稳定性，从而提升大数据应用整体性能和服务水平。

- 建设目标

- 购置2套Oracle ODA数据库一体机，搭建主备数据库运行环境。对新数据库系统进行性能测试和优化，确保数据处理效率和稳定性。

- 制定数据迁移方案，对数据集市目前的数据库进行整合，并迁移至新的ODA平台。

- 总体功能要求（采购标的数量）

详见技术规格书。

- 实施要求（测试要求、运行环境要求等需满足的质量、服务、安全要求）

本项目中，所有供货设备的安装调试工作由中标方负责完成。

1. 为了保证项目质量，投标方应指定固定的项目经理，对本项目建设全权负责。项目建设过程中如果更换项目经理，需经过招标方同意。投标方必须选派具备相应资质的技术人员及相关施工人员，负责实施供货设备的安装、调整、调试、测试、性能的考核、操作及其它问题，并对施工过程中所有安全问题自行承担责任。

2. 工期要求，本项目供货时间为收到中标通知书的30个自然日内，施工完成时间为投标方收到中标通知书的80个自然日内。

3. 投标时必须提供详细的项目进度计划，包括但不限于：设备到货、设备配置及调试、前端设备安装、后端设备安装、系统配置及联调、系统功能测试、系统试运行、系统验收等。

4. 中标方应严格按照设备的安装说明及现场安全管理要求实施施工，并提供正确的技术服务，如果由于投标方人员的错误行为造成设备和材料的损坏，投标方要负责修理或更换。

5. 中标方应根据要求提供详细的设备清单台账、系统使用说明、应急预案等，并定期进行设备巡检。

6. 投标方在施工过程中对所有线路全部打标签（非手写），明确标明线路及设备的用途，线路敷设符合规范要求。

- 工期要求（需明确工作日或自然日）

80个自然日。

- 付款方式（需明确付款方式，是否有预付款、进度款、质保金等以及付款进度）

付款方式：3个月港易单。

设备安装调试完成后，中标方需开具符合法律规定且符合招标方要求的发票（硬件13%的增值税专票），招标方在项目验收合格后向中标方支付合同总价款的95％，剩余5％作为质保金，设备正式运行一年后无质量及服务问题无息付清，招标方将质保金无息支付给中标方。