山东港口科技集团潍坊有限公司

网络服务采购项目

- 项目名称：山山东港口科技集团潍坊有限公司网络服务采购项目

- 项目预算：133 万元（是否公示：□是☑否）

- 采购人（采购需求单位）：山东港口科技集团潍坊有限公司 ；合同签订单位：山东港口科技集团潍坊有限公司

- 采购联系人：杨贵声 17865660166（姓名、手机号）

- 项目背景

- 为保障港口正常经营，满足网络需求，需要租赁网络服务。

- 项目概况

- 租赁15条数据、互联网专线及部分物联网卡，有效期3年期。

- 总体功能要求（采购标的数量）

| 标段号 | 采购范围 | 预算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100M VPN电路 | 133 | 3年期 |
|  | 100M 互联网专线，7条 |  |  |
|  | 200M互联网专线，3条 |  |  |
|  | 200M数据专线，2条 |  |  |
|  | 100M数据专线,1条 |  |  |
|  | 10M数据专线，1条 |  |  |
|  | 100M的VPDN电路1条 |  |  |
|  | 物联网卡1000张。 |  |  |

- 实施要求（测试要求、运行环境要求等需满足的质量、服务、安全要求）

本项目中，中标方免费提供相关硬件设施，并负责路线敷设施工等相关费用，按照国家主管部门颁布的电信服务标准和电路质量要求提供服务，保证使用的业务畅通。

1. 为了保证项目质量，投标方应指定固定的项目经理，对本项目建设全权负责。项目建设过程中如果更换项目经理，需经过招标方同意。投标方必须选派具备相应资质的技术人员及相关施工人员，负责实施，并对实施过程中所有安全问题自行承担责任。

2. 工期要求，本项目供货时间为合同签订后的15个自然日内，施工完成时间为合同签订后的30个自然日内。

3. 投标时必须提供详细的项目进度计划，包括但不限于：设备到货、设备配置及调试、联调、系统功能测试、系统试运行、系统验收等。

4. 中标方应严格按照设备的安装说明及现场安全管理要求实施施工，并提供正确的技术服务，如果由于中标方人员的错误行为造成损失由中标方负责。

5. 中标方应根据要求提供详细的设备清单台账、系统使用说明、应急预案等，并定期进行设备巡检。

6. 中标方在施工过程中对所有线路全部打标签（非手写），明确标明线路及设备的用途，线路敷设符合规范要求。

- 工期要求（需明确工作日或自然日）

合同签订后30个自然日。

服务期：签订合同并验收合格后三年。各个互联专线需包含一次免费移机服务”“各个互联专线根据甲方实际情况可随时停用，甲方提前一个月告知中标方停用时间即可，停用后甲方不再支付相关费用，且不承担任何责任。

- 付款方式（需明确付款方式，是否有预付款、进度款、质保金等以及付款进度）

- 付款方式：银行转账、银行承兑、港易单等支付方式。

- 合同签订生效后，安装调试完成通过获得甲方验收合格后，按月或季开具全额增值税专用发票，无质量问题20个自然日内支付。