山东港口科技集团潍坊有限公司服务器及应急设备采购需求公示

- 项目名称：山东港口科技集团潍坊有限公司服务器及应急设备采购

- 项目预算：60 万元（是否公示：□是☑否）

- 采购人（采购需求单位）：山东港口科技集团潍坊有限公司 ；合同签订单位：山东港口科技集团潍坊有限公司

- 采购联系人： 杨贵声 17865660166（姓名、手机号）

- 项目背景

- 因公司信息化建设，现有硬件服务器已无法承载较多业务系统，急需采购超融合设备。

- 项目概况

因公司信息化建设，3台超融合服务器及部分应急中心所需的物资、打印机、执法记录仪、线缆等。

- 建设目标

- 3台超融合服务器及部分应急中心所需的物资、打印机、执法记录仪、线缆等。

- 总体功能要求（采购标的数量）

详见技术规格书。

- 实施要求（测试要求、运行环境要求等需满足的质量、服务、安全要求）

本项目中，所有供货设备的安装调试工作由中标方负责完成。

1. 为了保证项目质量，投标方应指定固定的项目经理，对本项目建设全权负责。项目建设过程中如果更换项目经理，需经过招标方同意。投标方必须选派具备相应资质的技术人员及相关施工人员，负责实施供货设备的安装、调整、调试、测试、性能的考核、操作及其它问题，并对施工过程中所有安全问题自行承担责任。

2. 工期要求，本项目供货时间为合同签订后15个自然日内，施工完成时间为合同签订后30个自然日内。

3. 投标时必须提供详细的项目进度计划，包括但不限于：设备到货、设备配置及调试、前端设备安装、后端设备安装、系统配置及联调、系统功能测试、系统试运行、系统验收等。

4. 中标方应严格按照设备的安装说明及现场安全管理要求实施施工，并提供正确的技术服务，如果由于投标方人员的错误行为造成设备和材料的损坏，投标方要负责修理或更换。

5. 中标方应根据要求提供详细的设备清单台账、系统使用说明、应急预案等，并定期进行设备巡检。

6. 投标方在施工过程中对所有线路全部打标签（非手写），明确标明线路及设备的用途，线路敷设符合规范要求。

- 工期要求（需明确工作日或自然日）

合同签订后30个自然日。

- 付款方式（需明确付款方式，是否有预付款、进度款、质保金等以及付款进度）

- 付款方式：银行转账、银行承兑、港易单等支付方式。

- 合同签订生效后，设备全部到货合格后30个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的50%到货款；项目验收合格后30个工作日内，甲方向乙方支付合同总额45%的验收款；质保期满无质量问题后30个工作日内，甲方向乙方无息支付合同总额的5%质保金。