山东港口科技集团潍坊有限公司闸口升级改造采购

需求公示

- 项目名称：山东港口科技集团潍坊有限公司闸口升级改造采购

- 项目预算：73万元（是否公示：□是☑否）

- 采购人（采购需求单位）：山东港口科技集团潍坊有限公司 ；合同签订单位：山东港口科技集团潍坊有限公司

- 采购联系人： 张帆 15610598222（姓名、手机号）

- 项目背景

- 港内设有1条内倒磅（双向磅）、4套地磅通道，通过信息化手段现构建一套契合港口需求的智能闸口，强化港区货物监管，提升工作效率。

- 项目概况

- 1条内倒磅（双向磅）、4套地磅通道，主要包括AI视频流车牌识别系统、数据采集系统、车道道控制系统、称重防作弊系统、集中管理系统等内容。

- 建设目标

- 采购项目涵盖了 1条内倒磅（双向磅）、4套地磅通道，主要包括AI视频流车牌识别系统、数据采集系统、车道道控制系统、称重防作弊系统、集中管理系统等内容。

- 总体功能要求（采购标的数量）

详见技术规格书。

- 实施要求（测试要求、运行环境要求等需满足的质量、服务、安全要求）

本项目中，所有供货设备的安装调试工作由中标方负责完成。

1. 为了保证项目质量，投标方应指定固定的项目经理，对本项目建设全权负责。项目建设过程中如果更换项目经理，需经过招标方同意。投标方必须选派具备相应资质的技术人员及相关施工人员，负责实施供货设备的安装、调整、调试、测试、性能的考核、操作及其它问题，并对施工过程中所有安全问题自行承担责任。

2. 工期要求，本项目供货时间为收到中标通知书的20个自然日内，施工完成时间为投标方收到中标通知书的40个自然日内。

3. 投标时必须提供详细的项目进度计划，包括但不限于：设备到货、设备配置及调试、前端设备安装、后端设备安装、系统配置及联调、系统功能测试、系统试运行、系统验收等。

4. 中标方应严格按照设备的安装说明及现场安全管理要求实施施工，并提供正确的技术服务，如果由于投标方人员的错误行为造成设备和材料的损坏，投标方要负责修理或更换。

5. 中标方应根据要求提供详细的设备清单台账、系统使用说明、应急预案等，并定期进行设备巡检。

6. 投标方在施工过程中对所有线路全部打标签（非手写），明确标明线路及设备的用途，线路敷设符合规范要求。

- 工期要求（需明确工作日或自然日）

40个自然日。

- 付款方式（需明确付款方式，是否有预付款、进度款、质保金等以及付款进度）

付款方式：网银转账。

合同签订后一个月内支付至合同金额的30%（硬件13%的增值税专票，软件6%的增值税专票）；设备到货后一个月内支付至合同金额的60%（硬件13%的增值税专票，软件6%的增值税专票）；项目验收合格后一个月内支付至合同金额的95%（硬件13%的增值税专票，软件6%的增值税专票）；余合同金额的5%（硬件13%的增值税专票，软件6%的增值税专票）为质保金，自验收合格之日起质保期一年，质保期结束后无问题一个月内无息支付质保金。